四川省蚕丝学校太阳能路灯维修改造工程

比选文件（第二次）

一、项目概况

项目名称：四川省蚕丝学校太阳能路灯维修改造工程

项目地点：四川省南充市顺庆区西华路二段168号四川省蚕丝学校

资金来源：自筹资金

采购预算控制价：¥189,458.57（人民币大写：壹拾捌万玖仟肆佰伍拾捌元伍角柒分）

工程内容：安装太阳能路灯及更换校园内原有路灯灯罩及灯源，包括但不限于路灯拆除、运输、重新安装、控制柜调试等全部内容。

二、比选人资格要求

1. 基本条件：

• 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

• 具有独立承担民事责任的能力。

• 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

• 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

• 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

• 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2. 特殊条件：

•具备建设行政主管部门颁发的《建筑业企业资质》（提供建筑业企业资质副本复印件）。

；

• 持有有效的《安全生产许可证》；

• 四川省外企业须提供《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理入川承揽业务信息录入证》；

• 本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。

3. 信用要求：

• 参照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn（http://www.creditchina.gov.cn））、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn（http://www.ccgp.gov.cn））等渠道查询供应商递交本项目响应文件截止时间前的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

4. 其他要求：

• 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

• 供应商不得与采购人、采购代理机构存在利害关系，包括但不限于法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

•报价表附在比选文件后，采用一次性报价（即最后报价），不再进行第二次报价。

三、比选文件获取

1. 获取时间：自本公告发布之日起至2025年10月28日止。

2. 获取方式：①潜在供应商可在四川省服装艺术（蚕丝）学校官网上免费下载项目比选文件及其他相关附件资料。

②学校现场免费领取。

3. 注意事项：比选资格不能转让，供应商需确保下载的比选文件完整无误。

四、响应文件递交

1. 递交截止时间：2025年10月30日上午9:30（北京时间）。

2. 递交地点：南充市顺庆区西华路二段168号四川省蚕丝学校知行楼3楼第二会议室。

3. 递交要求：

• 响应文件必须密封并加盖供应商公章。

• 递交响应文件时，供应商需凭单位介绍信、经办人身份证明材料进行登记。

• 邮寄或逾期送达、密封和标注错误的响应文件恕不接收。

五、比选时间与地点

1. 比选时间：2025年10月30日上午9:30（北京时间），在比选小组规定的时间内开启。

2. 比选地点：南充市顺庆区西华路二段168号四川省蚕丝学校知行楼3楼第二会议室。

六、比选方法与标准

1. 比选方法：本次比选采用综合评分法，根据供应商的报价、技术方案、企业资质、信用记录、类似业绩等多个方面进行综合评分，得分最高者为中选人。

2. 评分标准：

• 报价部分（40分）：以符合要求的最低报价为基准价，得满分40分；其他供应商的报价得分按照（基准价/报价）×40计算。

• 技术方案部分（30分）：根据供应商提供的技术方案、施工组织设计、质量保证措施等进行评分。

• 企业资质与信用部分（20分）：根据供应商的资质证书、信用记录、类似业绩等进行评分。

• 服务承诺部分（10分）：根据供应商提供的售后服务承诺、保修期限等进行评分。

七、合同条款

1. 合同签订：中选人应在接到中选通知后5个工作日内与采购人签订合同。

2. 工程款支付：

• 本工程无预付款。

• 竣工验收合格，且通过学校委托的第三方审计机构进行审核后，采购方按审核工程价款（总价）3%交付工程质量保证金，并提供正式发票与完整工程资料后，学校按审核工程价款的100%一次性支付给采购方。质量保证金在质保期满结束后，本工程经再次验收无质量问题后，学校一次性无息退还质量保证金给采购方。

3. 质量保修：中选人需提供至少24个月的质量保修期，保修期内出现质量问题，中选人需免费维修或更换。

八、联系方式

采购人信息：

• 名称：四川省蚕丝学校

• 地址：四川省南充市顺庆区西华路二段168号

• 联系人：韩老师

• 0817-2585982

九、附件

1. 四川省蚕丝学校太阳能路灯改造工程采购项目.docx

2. 四川省蚕丝学校太阳能路灯项目（招标清单）.xlsx

------

注：本比选文件最终解释权归四川省蚕丝学校所有。供应商在参与比选过程中如有任何疑问，可及时与采购人联系。